Приложение №1

к Постановлению администрации

Сибирцевского городского поселения

от 06.02.2018 года № \_\_\_69\_\_\_\_

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА   
«РЕМОНТ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

**НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2014-2027г.г.»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Долгосрочная целевая программа "Ремонт дорог общего пользования на территории Сибирцевского городского поселения в 2014-2027 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Сибирцевского городского поселения |
| Разработчик | Администрация Сибирцевского городского поселения |
| Исполнители мероприятий | - Администрация Сибирцевского городского поселения;  - Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного управления» Сибирцевского городского поселения  - подрядные организации. |
| Цели и задачи | Основной целью настоящей Программы является содействие экономическому и социальному развитию Сибирцевского городского поселения, повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и жителей поселения.  Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач: - приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения; - развитие инженерно-дорожной инфраструктуры поселения. |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап – 2014 – 2018гг.;  2 этап – 2019 – 2023гг.;  3 этап – 2024 – 2027гг.. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем, и источники финансирования отражены в разделе 6 настоящей Программы.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 – 2027 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Сибирцевского городского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - улучшение технического состояния дорог и элементов их обустройства;  - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;  - снижение уровня аварийности и дорожно-транспортных происшествий на дорогах, связанных с их техническим состоянием;  - повышение эффективности использования бюджетных средств поселения, выделенных  на дорожное хозяйство. |
| Текущее управление | Директор муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного управления» Сибирцевского городского поселения осуществляет текущее управление Программой. |
| Организация контроля исполнения | Первый заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения осуществляет организацию контроля реализации Программы |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным способом.

Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Сибирцевского городского поселения, являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития поселения. Формирование современной сети автомобильных дорог общего пользования является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни жителей поселения, а также является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сибирцевского городского поселения.

Федеральная автомобильная дорога ФГУ «Дальуправтодор» М-60 «Уссури» Ха­баровск - Владивосток проходит с севера на юг по территории Сибирцевского городско­го поселения на протяжении 24км, в том числе в пределах с. Высокое и пгт. Сибирцево - 9,48км. Техническая категория дороги по ширине проезжей части - II; тип покрытия - усовершенствованное (асфальтобетон); ширина земляного полотна составляет от 12,0м до 15,0м; количество полос движения - 2; ширина проезжей части составляет от 7,0 м до 7,5м.

Остальные дороги отнесены к автодорогам общего пользования региональной (межмуниципальной), районной и муниципальной собственности (улично-дорожная сеть поселений) и к собственности ведомств.

Общая протяженность дорог местного значения общего пользования на территории Сибирцевского городского поселения составляет – 89,315 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 12,55 км, что составляет 14%. Протяженность дорог с грунтовым покрытием составляет 76,765 км, из которых протяженность дорог в индивидуальной частной застройке - 67 км.

В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения еще не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как часть дорог не имеет твердого покрытия, техническое состояние отдельных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. Серьезной проблемой также является состояние внутриквартальных дорог в жилой застройке, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие недостаточных объемов финансирования.

Основные факторы, сдерживающие работу транспортной отрасли:

- недостаточное благоустройство сети внешних автодорог;

- недостаточное количество автобусов повышенной комфортности на меж­дугородных и пригородных маршрутах;

- недостаточное финансирование в бюджете благоустройства улично­-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений.

Главными транспортными проблемами являются:

- несоответствие пропускной способности дорог существующей интенсивности движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;

- перегруженность центральных улиц и низкая транспортная доступность сел входящих в состав городского поселения;

- увеличение износа дорог, вследствие их загруженности;

- отсутствие вдоль дорог общего пользования парковок для остановки транспортных средств в близи торговых центров, общественных зданий и сооружений;

- полное, или частичное отсутствие надлежащего водоотведения вдоль дорог, что приводит к постоянному сезонному подтоплению и разрушению дорог.

Ежегодный рост парка автомобильного транспорта увеличивает загруженность дорог, снижает средние скорости движения. Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств, увеличивается нагрузка на дорожное полотно и его преждевременный износ. Опережение роста интенсивности движения на дорогах по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

Снижение внутри поселенческой мобильности населения негативно влияет на качество среды городского поселения:

- увеличивает физические нагрузки на людей;

- препятствует возможности занять рабочие места в районах, отдаленных от места проживания;

- затрудняет общение на уровне родственных и дружеских связей и, как следствие, ухудшает отношение жителей к поселению в целом.

Отклонения от требований ГОСТа при ремонте являются основными причинами неудовлетворительного состояния дорог:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая интенсивность движения и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий, при ремонте, существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна);

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения, капитального и текущего ремонта дорог.

В соответствии с генеральным планом Сибирцевского городского поселения предложения по организации улично-дорожной сети направлены на решение проблемы перегруженности действующих автомобильных дорог, проблемы доступности территорий, расположенных в отдаленных районах.

Необходимо начать работы по созданию объездной автомагистрали соединяющей район старой Манзовки с автотрассой Сибирцево-Жариково. Эта дорога необходима для предотвращения чрезвычайных ситуаций, угроза возникновения которых происходит с каждым паводком по реке Монастырка, подъём уровня, которой приводит к полной парализации сообщения микрорайона с другими территориями. В бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры. Перед органами местного самоуправления Сибирцевского городского поселения стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния жителей поселения.

В основу проектных решений будет положена сложившаяся структура внешних транс­портных связей Приморского Края. Связь Приморского края с другими регионами и с центром Рос­сии по «Транссибирской магистрали» (в будущем по международному ко­ридору «Транссиб» и федеральной трассе М-60) сохраняется.

Автомобильные дороги I-III категории в соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Ав­томобильные дороги» следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. Трасса обхода разгрузит центральную зону пгт.Си­бирцево, уменьшит уровень транспортного шума, количество выбросов и улучшит эко­логию на территории жилой застройки. Пересечения автодорог I-III категории с основ­ной железной дорогой и примыкания дорог I-III категории рекомендует­ся нормативами СНиП 2.05.02-85 предусматривать в разных уровнях.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания жителей, предприятий, учреждений и организаций поселения, в связи с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования магистральной сети с доведением ее характеристик до нормативных, с учетом ресурсных возможностей.

При планировании и выполнении работ по ремонту дорог общего пользования в предыдущие годы первостепенное значение уделялось улицам обще поселенческого значения, по которым осуществляется движение общественного транспорта. Внутриквартальные дороги, расположенные в жилой застройке, ремонтировались по остаточному принципу, в связи с чем, возникла потребность в выполнении значительного объема работ по ремонту внутриквартальных проездов.

Несмотря на то, что в последнее время периодически выделяются средства на ремонт дорог, как из краевого бюджета, так и из местного, необходимо дальнейшее финансирование работ по ремонту дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам с учетом реальных потребностей.

С учетом большого объема работ и высокой капиталоемкости работ по ремонту дорог, дальнейшее развитие сети дорог общего пользования городского поселения может осуществляться только на основе целевых программ.

# 2. Цели и задачи.

Основными целями настоящей Программы являются:

- содействие социально-экономическому развитию Сибирцевского городского поселения, повышение уровня жизни жителей поселения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети;

- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования;

- увеличение пропускной способности дорог общего пользования;

- обеспечение устойчивой транспортной связи по автомобильным дорогам общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение следующих задач:

- первоочередной ремонт дорог с усовершенствованным покрытием к объектам соцкультбыта;

- приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения;

- развитие инженерно-дорожной инфраструктуры поселения;

- содействие социально-экономическому развитию поселения за счет совершенствования улично-дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

- повышение уровня жизни жителей поселения путем снижения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом за счет снижения транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг, улучшение социальных условий жизни и увеличение доходов населения;

- увеличение продолжительности жизни жителей поселения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечения своевременного медицинского обслуживания;

- улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- повышение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием по отношению к общей протяженности дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения;

- реализация механизма со финансирования работ по ремонту дорог из субсидий, предоставленных бюджетом Приморского края бюджету Сибирцевского городского поселения на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](garantF1://12057004.0) Российской Федерации.

# 3. Сроки и этапы реализации.

Работы, предусмотренные Программой, планируется выполнить в 3 этапа:

1 этап – 2014-2018гг.;

2 этап – 2019 – 2023гг.;

3 этап – 2024-2027гг.;

# 

# 4. Перечень основных мероприятий Программы.

# Для достижения основных целей и решения задач разработан Перечень программных мероприятий по ремонту дорог общего пользования на территории Сибирцевского городского поселения в 2014-2027 году, который отражен в Приложении № 1.

# 5. Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий функциональных и отраслевых органов администрации Сибирцевского городского поселения, Департамента дорожного хозяйства Приморского края и подрядных организаций.

Администрация Сибирцевского городского поселения размещает муниципальный заказ на проведение работ, предусмотренных Программой.

Подрядные организации, определенные по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с [законом](garantF1://12041175.0) РФ от 21 июля 2005 года 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», работы выполняют в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Ежегодно с учетом оперативных задач в Программу могут быть внесены корректировки в пределах утвержденного финансирования.

# 6. **Объемы и источники финансирования**.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Объем финансовых средств  бюджета Сибирцевского городского поселения  (руб.) |
| **1 этап** | | |
| 1. | 2014 год | 4 954 450, 00 |
| 2. | 2015 год | 5 852 000, 00 |
| 3. | 2016 год | 2 900 526, 78 |
| 4. | 2017 год | 4 135 023, 65 |
| 5. | 2018 год | 8 180 000, 00 |
| **2 этап** | | |
| 6. | 2019 год | 8 570 000, 00 |
| 7. | 2020 год | 7 900 000, 00 |
| 8. | 2021 год | 7 640 000, 00 |
| 9. | 2022 год | 8 450 000, 00 |
| 10. | 2023 год | 9 100 000, 00 |
| **3 этап** | | |
| 11. | 2024 год | 8 700 000, 00 |
| 12. | 2025 год | 7 060 000, 00 |
| 13. | 2026 год | 4 000 000, 00 |
| 14. | 2027 год | 2 280 000, 00 |
| **15.** | **Итого:** | **89 722 000,43** |

# 7. Ожидаемые конечные результаты.

Реализация основных мероприятий Программы, с учетом поступления необходимого объема финансовых средств бюджета Приморского края, позволит успешно реализовать перечень программных мероприятий, добиться значительного социально-экономического эффекта и повысить уровень жизни жителей Сибирцевского городского поселения.

Успешная реализация Программы позволит:

- увеличить протяженность дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;

- уменьшить протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, не отвечающих нормативным требованиям;

- снизить уровень аварийности и число дорожно-транспортных происшествий;

- увеличить надежность и эксплуатационные характеристики дорог общего пользования.

Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения Сибирцевского городского поселения, что позволит своевременно откорректировать поставленные задачи.

Значения целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение целевых индикаторов (по годам) | | | | |
| **1 этап** | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Прогнозируемое привлечение финансовых средств бюджета Приморского края на 1 рубль местного бюджета (руб.) | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемых к ремонту (км/м2) | 1,6 км/9 600м2 | 2,0 км/  12 000м2 | 1,346км/  8 135м2 | 4,825 км/  28 950м2 | 10,62км/63 715м2 |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км/м2). | 1,6 км | 2,0 км | 2 975 м2 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км). | 0,0км | 0,0 км | 0,86 км | 4,825 км | 0,0 |
| № | **2 этап** | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Прогнозируемое привлечение финансовых средств бюджета Приморского края на 1 рубль местного бюджета (руб.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемых к ремонту (км) | 7,685км/  46 110м2 | 5,945 км/  35 670м2 | 9,2 км/  55 200м2 | 8,4 км/  50 400м2 | 7,9км/  47 400м2 |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № | **3 этап** | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Прогнозируемое привлечение финансовых средств бюджета Приморского края на 1 рубль местного бюджета (руб.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемых к ремонту (км) | 9,77км/  58 620м2 | 8,5км/  51 000м2 | 5,65км/  33 900м2 | 0,75км/  4 500м2 |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 

# 8. Управление и контроль реализации Программы

Директор муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного управления» Сибирцевского городского поселения осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по ее реализации.

Контроль реализации Программы осуществляет администрация Сибирцевского городского поселения в лице Первого заместителя главы администрации Сибирцевского городского поселения.

Информацию о ходе реализации Программы, необходимости ее корректировки анализирует и обобщает первый заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения, который в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет главе администрации Сибирцевского городского поселения отчет о реализации Программы с указанием перечня выполненных мероприятий, объема израсходованных финансовых средств местного и краевого, Федерального бюджетов, а также информацию о достижении установленных Программой плановых значений целевых индикаторов, а в случае несоответствия показателей, о причинах такого несоответствия.

**Приложение № 1**

# Перечень программных мероприятий по ремонту дорог общего пользования на территории Сибирцевского городского поселения

# 1 этап 2014 – 2018гг.

# 2 этап 2019 – 2023гг.

**3 этап 2024 –2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Местонахождение объекта** | **Год ввода в эксплуатацию** | | **Тип**  **покрытия** | **Год**  **ремонта** | | **Протяженность**  **(км/м2)** | **Объем и источник финансирования**  **(руб.)** | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | **Бюджет Сибирцевского городского поселения** | **Бюджет Приморского края** |
| ***Автомобильные дороги общего пользования – 1 этап 2014 – 2018гг.*** | | | | | | | | | | |
| **МО СГП** | | **Сибирцевское городское поселение** | **1925 – 1987г.г.** | | **усовершенствованное, гравийное** | **2014**  **2018г.г.** | | **18, 915 км./**  **1 075м2** | **26 022 000,42** | **10 619 798,00** |
| **2014 год** | | | | | | | | | | |
| 1. | ул. Мостовая | пгт. Сибирцево | 1960 | | усовершенствованное | 2014 | | 0,3 км / 1 800м 2 | 335 000,00 | 0 |
| 2. | ул. Ленинская | пгт. Сибирцево | 1930 | | усовершенствованное | 2014 | | 1,3 км/7 800м 2 | 4 619 450,00 | 0 |
|  | **ИТОГО в 2014 г.** | **пгт. Сибирцево** | ------------------ | | усовершенствованное | **2014** | | **1,6 км/9 600 м 2** | **4 954 450,00** | **0** |
| **И Т О Г О** | | | | | | **2014** | | **1,6 км/9 600 м 2** | **4 954 450,00** | **0** |
| **2015 год** | | | | | | | | | |  |
| 3. | ул. Спортивная | пгт. Сибирцево | 1930 | | усовершенствованное | 2015 | | 0,3 км/1 800м 2 | 330 010,95 | 2 999 798,00 |
|  | **ИТОГО в 2015 г.** | **пгт. Сибирцево** | ------------------ | | **усовершенствованное** | **2015** | | **0,3 км/1 800м 2** | **330 010,95** | **2 999 798,00** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | ***2015*** | | ***0,3 км/***  ***1800м 2*** | ***330 010,95*** | ***2 999 798,00*** |
| **2016 год** | | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | | |
| 6. | ул. Кутузова | пгт. Сибирцево | 1930 | | усовершенствованное | | 2016 | 0,13 км/800 м2 | 1 166 984,00 | 0 |
| 7. | ул. Мостовая | пгт. Сибирцево | 1940 | | усовершенствованное | | 2016 | 0,007км/45 м2 | 65 642,85 | 0 |
| 8. | ул. Пригородная | пгт. Сибирцево | 1936 | | усовершенствованное | | 2016 | 0,02км/160 м2 | 233 396,80 | 0 |
| 9. | ул. Гагарина | пгт. Сибирцево | 1946 | | усовершенствованное | | 2016 | 0,011км/70 м2 | 102 116,36 | 0 |
| 10. | ул. Рабочая | пгт. Сибирцево | 1929 | | гравийное | | 2016 | 0,86км/ 5 160м2 | 902 386,77 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **пгт.Сибирцево** | **-------------------** | | **с усовершенствованным** | | **2016** | **0,17км/1, 075 м2** | **1 568 140,1** | **0** |
|  | **ИТОГО** | **пгт. Сибирцево** | **-------------------** | | **гравийное** | | **2016** | **0,86км/ 5 160м2** | **902 386, 77** | **0** |
| **Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | | |
| 11. | пер. Больничный | пгт. Сибирцево | 1985 | | усовершенствованное | 2016 | | 0,316 км/1 900м2 | 408 178,05 | 1 720 000,00 |
|  | **ИТОГО** | **пгт. Сибирцево** | ------------------ | | усовершенствованное | **2016** | | **0,316 км/1 900м2** | **408 178,05** | **1 720 000,00** |
|  | **ИТОГО 2016** | **пгт.Сибирцево** | **-------------------** | | усовершенствованное | **2016** | | **0,486км/2 975 м2** | **2 128 178,05** | **1 720 000,00** |
|  | **ИТОГО 2016** | **пгт. Сибирцево** | **-------------------** | | **гравийное** | **2016** | | **0,860км/ 5 160м2** | **902 386, 77** | **0** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | | | ***1,346км/***  ***8 135м2*** | ***2 900 526,78*** | ***1 720 000,00*** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | | |
| 12. | ул. Совхозная | пгт. Сибирцево | | 1953 | гравийное | 2017 | | 0,300км/1 800м2 | 795 999,88 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **пгт. Сибирцево** | | **-------------** | **усовершенствованное** | **2017** | | **0,300км/**1 800м2 | **795 999,88** | **0** |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | | |
| 15. | ул. Почтовая | с. Монастырище | 1947 | | гравийное | 2017 | | 0,500км/3 000м2 | 527 018, 10 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Монастырище** | **1947** | | **гравийное** | **2017** | | **0,500км/**3 000м2 | **527 018.10** | **0** |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | | |
| 16. | ул. Заречная | с. Орехово | 1942 | | гравийное | 2017 | | 0,500км/3 000м2 | 346 825,00 | 0 |
| 17. | ул. Верхняя | с. Орехово | 1947 | | гравийное | 2017 | | 0,900км/5 400м2 | 624 287,44 | 0 |
| 18. | ул. Вокзальная | с. Орехово | 1958 | | Гравийное | 2017 | | 0,500км/3 000м2 | 346 825,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Орехово** | --------------- | | Гравийное | **2017** | | **1,900 км/11 400м2** | **1 317 937,44** | **0** |
| **4-ый аукцион** | | | | | | | | | | |
| 19. | ул. Деповская | пгт. Сибирцево | 1930 | | гравийное | 2017 | | 0,900км/3 000м2 | 632 782,98 | 0 |
| 20. | ул. Калинина | пгт. Сибирцево | 1925 | | гравийное | 2017 | | 0,425км/2 550м2 | 298 813,25 | 0 |
| 21. | ул. Чехова | пгт. Сибирцево | 1940 | | гравийное | 2017 | | 0,450км/2 700м2 | 316 390,50 | 0 |
| 22. | ул. Паровозная | пгт. Сибирцево | 1938 | | гравийное | 2017 | | 0,350км/2 100м2 | 246 081,50 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **пгт. Сибирцево** | ----------------- | | гравийное | 2017 | | **2,125км/12 750м2** | **1 494 068, 23** | **0** |
|  | **ИТОГО в 2017г.** | **пгт. Сибирцево** | ------------------ | | гравийное | **2017** | | **4,825км/28 950м2** | **4 135 023,65** | **0** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | **2017** | | **4,825км/**  **28 950м2** | ***4 135 023,65*** | ***0*** |
| **2018 год** | | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | | |
| 23. | ул. Строительная | пгт. Сибирцево | 1987 | | усовершенствованное | 2018 | | 0, 390км /2 335 м2 | 680 000,00 | 2 700 000,00 |
|  | **ИТОГО** | **пгт. Сибирцево** | **1975** | | **усовершенствованное** | **2018** | | **0,390 км/2 335 м2** | **680 000,00** | **2 700 000,00** |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | | |
| 24. | ул. Спортивная | пгт. Сибирцево | 1930 | | гравийное | 2018 | | 0,900км/5 400м2 | 900 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **пгт. Сибирцево** | **1930** | | **гравийное** | **2018** | | **0,900км/**5 400м2 | **900 000,00** | **0** |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | | |
| 25. | ул. Островского | пгт. Сибирцево | 1973 | | с гравийным покрытием | 2018 | | 0,510км/ 3 060м2 | 500 000,00 | 0 |
| 26. | ул. Шевченко | пгт. Сибирцев6о | 1956 | | с гравийным покрытием | 2018 | | 0,840км/ 5 040м2 | 800 000,00 | 0 |
| 27. | ул. Пушкинская | пгт. Сибирцево | 1958 | | с гравийным покрытием | 2018 | | 1,500км/ 9 000м2 | 1 000 000,00 | 0 |
| 29. | ул. Пролетарская | пгт. Сибирцево | 1965 | | с гравийным покрытием | 2018 | | 0,360км/ 2 160 м2 | 400 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **пгт.Сибирцево** |  | | **с гравийным покрытием** | **2018** | | **3,210км/**  **19 260** м2 | **2 700 000** | **0** |
| **4-ый аукцион** | | | | | | | | | | |
| 30. | ул. Луговая | пгт. Сибирцево | 1968 | | с гравийным покрытием | 2018 | | 0,4км/2 400 м2 | 400 000,00 | 0 |
| 31. | ул. Первомайская | пгт. Сибирцево | 1968 | | с гравийным покрытием | 2018 | | 0,25км/1 500 м2 | 300 000,00 | 0 |
| 32. | ул. Путейская | пгт. Сибирцево | 1987 | | с гравийным покрытием | 2018 | | 0,3км/ 1 800 м2 | 300 000,00 | 0 |
| 33. | ул. Корф | пгт. Сибирцево | 1964 | | гравийное | 2018 | | 0,42км/2 520 м2 | 400 000,00 | 0 |
| 34. | пер. Слободской | пгт. Сибирцево | 1959 | | гравийное | 2018 | | 0,2км/1 200 м2 | 200 000,00 | 0 |
| 35. | пер. Зеленый | пгт. Сибирцево | 1956 | | гравийное | 2018 | | 0,1км/300м2 | 100 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **пгт. Сибирцево** | **-------------------** | | **гравийное** | **2018** | | **1, 67км/10 020** **м2** | **1 700 000,00** | **0** |
| **5-ый аукцион** | | | | | | | | | | |
| 36. | ул. Кутузова | с. Монастырище | 1953 | | Гравийное | 2018 | | 0,6км/3 600 м2 | 600 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Монастырище** | **1953** | | **Гравийное** | **2018** | | **0,6км/ 3 600м2** | **600 000,00** | **0** |
| **6-ый аукцион** | | | | | | | | | | |
| 37. | ул. Школьная | пгт. Сибирцево | 1934 | | гравийное | 2018 | | 0,7км/4 200 м2 | 800 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **Пгт.Сибирцево** | 1934 | | **гравийное** | **2018** | | **0,7км/4 200м2** | **800 000,00** | **0** |
| **7-ой аукцион** | | | | | | | | | | |
| 14. | ул. Советская | с. Монастырище | 1967 | | гравийное | 2018 | | 2,35км/14 100 м2 | 800 000,00 | 3 200 000,00 |
|  | **ИТОГО** | **с. Монастырище** | **1967** | | **с гравийным покрытием** | **2018** | | **2,350км/14 100м2** | **800 000,00** | **3 200 000,00** |
|  | **ИТОГО в 2018 г.** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------ | | **с гравийным покрытием** | **2018** | | **10, 230км/**  **61 380м2** | **7 500 000,00** | **3 200 000,00** |
|  | **ИТОГО в 2018 г.** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------ | | **с усовершенствованным покрытием** | **2018** | | **0,390км/**  **2 335 м2** | **680 000,00** | **2 700 000,00** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | ***2018*** | | ***10,62км/***  ***63 715м2*** | ***8 180 000,00*** | ***5 900 000,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Автомобильные дороги общего пользования – 2 этап 2019 – 2023гг.*** | | | | | | | | | |
|  | **МО СГП** | **Сибирцевское городское поселение** | | **1935 – 2006г.г.** | **усовершенствованное, гравийное** | **2019 2023г.г.** | **39,13км/**  **234 780м2** | **41 660 000,00** | **16 840 000,00** |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 1. | ул. 50 лет Приморья | | пгт. Сибирцево | 1980 | усовершенствованное | 2019 | 0,25км./  1 500м2 | 760 000,00 | 3 040 000,00 |
| 2. | ул. 70 лет Октября | | пгт. Сибирцево | 1980 | усовершенствованное | 2019 | 0,25км/  1 500м2 | 760 000,00 | 3 040 000,00 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | **1980** | **усовершенствованное** | **2019** | **0,5км/**  **3 000м2** | **1 520 000,00** | **6 080 000,00** |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | |
| 3. | ул. Блюхера | | с. Монастырище | 1956 | гравийное | 2019 | 1,1км/  6 600м2 | 900 000,00 | 0 |
| 4. | ул. Украинская | | с. Монастырище | 1949 | гравийное | 2019 | 0,250км/  1 500м2 | 300 000,00 | 0 |
| 5. | ул. Хуторская | | с. Монастырище | 1951 | гравийное | 2019 | 0,250км/  1 500м2 | 300 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **с. Монастырище** | ------------- | **гравийное** | **2019** | **1,6км/**  **9 600м2** | **1 500 000,00** | **0** |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 6. | ул. Елочка | | пгт. Сибирцево | 1965 | гравийное | 2019 | 0,9км/  5 400м2 | 900 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | **1965** | **гравийное** | **2019** | **0,9км/**  **5 400м2** | **900 000,00** | **0** |
| **4-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 7. | ул. Литейная | | пгт. Сибирцево | 1936 | гравийное | 2019 | 0,9км/5 400м2 | 700 000,00 | 0 |
| 8. | ул. Павлова | | пгт. Сибирцево | 1935 | гравийное | 2019 | 0,9км/5 400м2 | 700 000,00 | 0 |
| 9. | ул. Заводская | | пгт. Сибирцево | 1938 | гравийное | 2019 | 0,425км/2 550 м2 | 400 000,00 | 0 |
| 10. | ул. Лазо | | пгт. Сибирцево | 1937 | гравийное | 2019 | 0,775км/4 650м2 | 700 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | ------------------ | **гравийное** | **2019** | **3,015км/**  **18 090м2** | **2 500 000,00** | **0** |
| **5-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 13. | пер. Озерный | | пгт. Сибирцево | 1967 | гравийное | 2019 | 0,25км/1 500м2 | 350 000,00 | 0 |
| 14. | пер. Чапаева | | пгт. Сибирцево | 1981 | гравийное | 2019 | 0,3км/1 800м2 | 400 000,00 | 0 |
| 15. | ул. Вокзальная | | пгт. Сибирцево | 1977 | гравийное | 2019 | 0,7км/4 200м2 | 850 000,00 | 0 |
| 16. | ул. Дзержинского | | пгт. Сибирцево | 1960 | гравийное | 2019 | 0,42км/2 520м2 | 550 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцеево** | ----------------- | гравийное | 2019 | **1,67км/10 020м2** | **2 150 000,00** | **0** |
|  | **ИТОГО в 2019 г.** | | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------ | **усовершенствованное** | **2019** | **0,5км/3 000м2** | **1 520 000,00** | **6 080 000,00** |
|  | **ИТОГО в 2019 г.** | | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------ | **гравийное** | **2019** | **7,185км/**  **43 110м2** | **7 050 000,00** | **0** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | ***2019*** | ***7,685км/***  ***46 110м2*** | ***8 570 000,00*** | ***6 080 000,00*** |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 17. | ул. Молодежная | | пгт. Сибирцево | 1939 | усовершенствованное | 2020 | 0,475км/  2 850м2 | 1 060 000,00 | 4 240 000,00 |
| 18. | пер. Солнечный | | пгт. Сибирцево | 1998 | усовершенствованное | 2020 | 0,15км/  900м2 | 340 000,00 | 1 360 000,00 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | ------------------ | **усовершенствованное** | **2020** | **0,625км/3 750м2** | **1 400 000,00** | **5 600 000,00** |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | |
| 19. | ул. Лазо | | с. Монастырище | 1978 | гравийное | 2020 | 0,7км/4 200м2 | 700 000,00 | 0 |
| 20. | ул. Суворова | | пгт. Сибирцево | 1976 | гравийное | 2020 | 0,42км/2 520м2 | 500 000,00 | 0 |
|  | ул. Горького | | пгт. Сибирцево | 1967 | гравийное | 2020 | 0,5км/3 000м2 | 700 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **Сибирцевское городское поселение** | **-------------------** | **гравийное** | **2020** | **1,62км/ 9 720м2** | **1 900 000,00** | **0** |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 21. | ул. Советская | | пгт.Сибирцево | 1954 | гравийное | 2020 | 1,2км/7 200м2 | 1 500 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | ------------------ | **гравийное** | **2020** | **1,2км/7 200м2** | **1 500 000,00** | **0** |
| **4-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 22. | ул. Лесная | | с. Высокое | 1956 | гравийное | 2020 | 1,5км/9 000м2 | 1 700 000,00 | 0 |
| 23. | ул. Строительная | | с. Высокое | 1978 | гравийное | 2020 | 0,5км/3 000м2 | 700 000,00 | 0 |
| 24. | пер. Дорожный | | с. Высокое | 1960 | гравийное | 2020 | 0,5км/3 000м2 | 700 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **С. Высокое** | -------------------- | **гравийное** | **2020** | **2,5км/15 000м2** | **3 100 000,00** | **0** |
|  | **ИТОГО в 2020 г.** | | **Сибирцевское городское поселение** | -------------------- | **усовершенствованное** | **2020** | **0,625км/3 750м2** | **1 400 000,00** | **5 600 000,00** |
|  | **ИТОГО в 2020 г.** | | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------ | **гравийное** | **2020** | **5,32км/**  **31 920м2** | **6 500 000,00** | **0** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | ***2020*** | ***5,945км/***  ***35 670м2*** | ***7 900 000,00*** | ***5 600 000,00*** |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 25. | ул. Шевченко | | с. Халкидон | 1946 | гравийное | 2021 | 1,7км/  10 200м2 | 1 800 000,00 | 0 |
| 26. | ул. Чапаева | | с. Халкидон | 1970 | гравийное | 2021 | 1км/  6 000м2 | 1 100 000,00 | 0 |
| 27. | ул. Новая | | с. Халкидон | 1980 | гравийное | 2021 | 0,5км/3 0002 | 600 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **с. Халкидон** | -------------------- | **гравийное** | **2021** | **3,2км/19 200м2** | **3 500 000,00** | **0** |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | |
| 28. | пер. Комарова | | с. Халкидон | 1967 | гравийное | 2021 | 0,5км/3 000м2 | 600 000,00 | 0 |
| 29. | пер. Речной | | с. Халкидон | 1967 | гравийное | 2021 | 0,5км/3 000м2 | 600 000,00 | 0 |
| 30. | ул. Кольцевая | | с. Халкидон | 1950 | гравийное | 2021 | 0,5км/3 000м2 | 600 000,00 | 0 |
| 31. | пер. Луговой | | с. Халкидон | 1956 | гравийное | 2021 | 0,5км/3 000м2 | 600 000,00 | 0 |
| 32. | ул. Полевая | | с. Халкидон | 1965 | гравийное | 2021 | 1км/6 000м2 | 1 100 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **с. Халкидон** | -------------------- | **гравийное** | **2021** | **3 км/18 000м2** | **3 500 000,00** | **0** |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 33. | ул. Садовая | | с. Халкидон | 1953 | гравийное | 2021 | 1,5км/9 000м2 | 320 000,00 | 1 280 000,00 |
| 34. | ул. Октябрьская | | с. Халкидон | 1976 | гравийное | 2021 | 1,5км/9 000м2 | 320 000,00 | 1 280 000,00 |
|  | **ИТОГО** | | **с. Халкидон** | ------------------- | гравийное | **2021** | **3км/18 000м2** | **640 000,00** | **0** |
|  | **ИТОГО в 2021 г.** | | **с. Халкидон** | ------------------ | **гравийное** | **2021** | **9,2км/55 200м2** | **7 640 000,00** | **0** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | ***2021*** | ***9,2км/55 200м2*** | ***7 640 000,00*** | ***2 560 000,00*** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 35. | пер. Северный | | с. Халкидон | 1949 | гравийное | 2022 | 2км/  12 000м2 | 2 300 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **с. Халкидон** | **1949** | **гравийное** | **2022** | **2км/12 000м2** | **2 300 000,00** | **0** |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | |
| 36. | ул. Краснодонская | | пгт. Сибирцево | 1976 | гравийное | 2022 | 0,4км/2 400м2 | 500 000,00 | 0 |
| 37. | ул. Пограничная | | пгт. Сибирцево | 1972 | гравийное | 2022 | 0,5км/3 000м2 | 600 000,00 | 0 |
| 38. | ул. Весенняя | | пгт. Сибирцево | 1967 | гравийное | 2022 | 0,4км/2 400м2 | 500 000,00 | 0 |
| 39. | ул. Лесная | | пгт. Сибирцево | 1965 | гравийное | 2022 | 0,3км/  1 800м2 | 400 000,00 | 0 |
| 40. | ул. Солнечная | | пгт. Сибирцево | 1986 | гравийное | 2022 | 0,8км/  4 800м2 | 1 000 000,00 | 0 |
| 41. | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | -------------------- | **гравийное** | **2022** | **2,4км/**  **14 400м2** | **3 000 000,00** | **0** |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 42. | ул. Ленинская | | с. Монастырище | 1978 | гравийное | 2022 | 0,5км/3 000м2 | 700 000,00 | 0 |
| 43. | ул. Жарова | | с. Монастырище | 1958 | гравийное | 2022 | 1,45км/ 8 700м2 | 1 700 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **с. Монастырище** |  | **гравийное** | **2022** | **1,95км/**  **11 700м2** | **2 400 000,00** | **0** |
| **4-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 44. | ул. Партизанская | | с. Монастырище | 1946 | гравийное | 2022 | 1,65км/  9 900м2 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 45. | ул. Вялых | | с. Монастырище | 1947 | гравийное | 2022 | 0,4км/  2 400м2 | 150 000,00 | 600 000,00 |
|  | **ИТОГО** | | **Сибирцевское городское поселение** | -------------------- | **---------------------------------** | **2022** | **2,05км/**  **12 300м2** | **650 000,00** | **2 600 000,00** |
|  | **ИТОГО в 2022 г.** | | **Сибирцевское городское поселение** | -------------------- | **гравийное** | **2022** | **8,4км/**  **50 400м2** | **8 450 000,00** | **2 600 000** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | |  | ***8,4км/***  ***50 400м2*** | ***8 450 000,00*** | ***2 600 000,00*** |
| **2023 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 46. | ул. Больничная | | пгт. Сибирцево | 1975 | гравийное | 2023 | 0,85км/5 100м2 | 900 000,00 | 0 |
| 47. | ул. Больничная | | пгт. Сибирцево | 2006 | гравийное | 2023 | 0,3км/1 800м2 | 400 000,00 | 0 |
| 48. | ул. Сенная | | пгт. Сибирцево | 1972 | гравийное | 2023 | 0,15км/900м2 | 200 000,00 | 0 |
| 49. | ул. Постышева | | пгт. Сибирцево | 1952 | гравийное | 2023 | 0,4км/2 400м | 500 000,00 | 0 |
| 50. | ул. Борщ | | пгт. Сибирцево | 1950 | гравийное | 2023 | 0,5км/3 000м2 | 600 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | -------------------- | **гравийное** | **2023** | **2,2км/13 200м2** | **2 600 000,00** | **0** |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | |
| 51. | ул. Октябрьская | | пгт. Сибирцево | 1948 | гравийное | 2023 | 0,6км/3 600м2 | 750 000,00 | 0 |
| 52. | ул. Некрасова | | пгт. Сибирцево | 1948 | гравийное | 2023 | 0,6км/3 600м2 | 750 000,00 | 0 |
| 53. | ул. Щорса | | пгт. Сибирцево | 1948 | гравийное | 2023 | 0,6км/3 600м2 | 750 000,00 | 0 |
| 54. | ул. Гоголя | | пгт. Сибирцево | 1983 | гравийное | 2023 | 0,45км/ 2 700м2 | 550 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт. Сибирцево** | -------------------- | **гравийное** | **2023** | **2,25км/13 500м2** | **2 050 000,00** | **0** |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 55. | ул. Чапаева | | пгт. Сибирцево | 1974 | гравийное | 2023 | 1,3км/7 800м2 | 1 600 000,00 | 0 |
| 56. | ул. Вишневая | | пгт. Сибирцево | 1984 | гравийное | 2023 | 0,2км/1 200м2 | 250 000,00 | 0 |
| 57. | ул. Черемуховая | | пгт. Сибирцево | 1984 | гравийное | 2023 | 0,2км/1 200м2 | 250 000,00 | 0 |
| 58. | ул. Механизаторов | | пгт. Сибирцево | 1978 | гравийное | 2023 | 0,25км/1 500м2 | 300 000,00 | 0 |
| 59. | ул. Сиреневая | | пгт. Сибирцево | 1985 | гравийное | 2023 | 0,18км/1 080м2 | 250 000,00 | 0 |
| 60. | ул. МТС | | пгт. Сибирцево | 1965 | гравийное | 2023 | 0,42км/2 520м2 | 700 000,00 | 0 |
| 61. | ул. Госпитальная | | пгт. Сибирцево | 1936 | гравийное | 2023 | 0,9км/5 400м2 | 1 100 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО** | | **пгт.Сибирцево** |  | **гравийное** | **2023** | **3,45км/20 700м2** | **4 450 000,00** | **0** |
|  | **ИТОГО в 2023 г.** | | **Сибирцевское городское поселение** | -------------------- | **гравийное** | **2023** | **7,9км/**  **47 400м2** | **9 100 000,00** | **0** |
| ***И Т О Г О*** | | | | | | ***2023*** | ***7,9км/***  ***47 400м2*** | ***9 100 000,00*** | ***0*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Автомобильные дороги для приведения в нормативное состояние – 3 этап 2024 – 2027гг.*** | | | | | | | | | |
|  | **МО СГП** | **Сибирцевское городское поселение** | **1947 – 1981г.г.** | **гравийное** | **2024**  **2027г.г.** | **24,67км/**  **148 020м2** | **22 040 000,00** | **0** | |
| **2024 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 1. | ул. Титова | с. Монастырище | 1978 | гравийное | 2024 | 1,55км/  9 300м2 | 400 000,00 | 0 | |
| 2. | ул. Пролетарская | с. Монастырище | 1974 | гравийное | 2024 | 1,57км/  9 420м2 | 400 000,00 | 0 | |
|  | **ИТОГО** | **с. Монастырище** | ------------------- | **гравийное** | **2024** | **3,12км/**  **18 720м2** | **800 000,00** | 0 | |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | |
| 3. | ул. Пономаренко | с. Монастырище | 1976 | гравийное | 2024 | 2,6км/  15 600м2 | 3 000 000,00 | 0 | |
| 4. | ул. Калинина | с. Монастырище | 1981 | гравийное | 2024 | 0,8км/  4 800м2 | 1 000 000,00 | 0 | |
|  | **ИТОГО** | **с. Монастырище** | ------------------- | **гравийное** | **2024** | **3,4км/**  **20 400м2** | **4 000 000,00** | 0 | |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 5. | ул. Заречная | с. Монастырище | 1975 | гравийное | 2031 | 1,25км/  7 500м2 | 1 400 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Монастырище** | ------------------- | **гравийное** | **2024** | **1,25км/**  **7 500м2** | **1 400 000,00** | | 0 |
| **4-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 6. | ул. Якименко | с. Монастырище | 1976 | гравийное | 2024 | 2км/ 12 000м2 | 2 500 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **С. Монастырище** |  |  |  | **2км/12 000м2** | **2 500 000,00** | | 0 |
|  | **ИТОГО в 2024 г.** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------- | **гравийное** | **2024** | **9,77км/58 620м2** | **8 700 000,00** | | 0 |
| ***И Т О Г О*** | | | | | ***2024*** | ***9,77км/***  ***58 620м2*** | ***8 700 000,00*** | | 0 |
| **2025 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 7. | ул. Набережная | с. Халкидон | 1947 | гравийное | 2025 | 2км/12 000м2 | 2 300 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Халкидон** | **1947** | **гравийное** | **2025** | **2км/2 000м2** | **2 300 000,00** | | 0 |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | |  |
| 8. | ул. Гагарина | с. Халкидон | 1978 | гравийное | 2025 | 2,5км/15 000м2 | 2 800 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Халкидон** | **1978** | **гравийное** | **2025** | **2,5км/15 000м2** | **2 800 000,00** | | 0 |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 9. | ул. Партизанская | с. Халкидон | 1972 | гравийное | 2025 | 3км/18 000м2 | 660 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Халкидон** | **1972** | **гравийное** | **2025** | **3км/18 000м2** | **660 000,00** | | 0 |
| **4-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 10. | ул. Советская | с. Халкидон | 1948 | гравийное | 2025 | 1км/6 000м2 | 1 300 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | с. Халкидон |  |  |  | **1км/6 000м2** | **1 300 000,00** | | 0 |
|  | **ИТОГО в 2025 г.** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------- | **гравийное** | **2025** | **8,5км/51 000м2** | **7 060 000,00** | | 0 |
| ***И Т О Г О*** | | | | | ***2025*** | ***8,5км/***  ***51 000м2*** | ***7 060 000,00*** | | ***0*** |
| **2026 год** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
|  | ул. Брюсова | с. Монастырище | 1956 | гравийное | 2026 | 1,2км/7 200м2 | 1 300 000,00 | | 0 |
|  | пер. Северный | пгт. Сибирцево | 1974 | гравийное | 2026 | 0,4км/2 400м2 | 500 000,00 | | 0 |
|  | ул. Экипировка | пгт. Сибирцево | 1950 | гравийное | 2026 | 0,2км/1 200м2 | 250 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------- | **гравийное** | **2026** | **1,8км/10 800м2** | **2 050 000,00** | | 0 |
| **2-ой аукцион** | | | | | | | | | |
| 11. | ул. Тупик | с. Орехово | 1960 | гравийное | 2026 | 2, 5км/15 000м2 | 500 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **с. Орехово** | **1960** | **гравийное** | **2026** | **2, 5км/15 000м2** | **500 000,00** | | 0 |
| **3-ий аукцион** | | | | | | | | | |
| 12. | пер. Школьный | с.Халкидон | 1975 | гравийное | 2026 | 0,7км/4 200м2 | 700 000, 00 | | 0 |
| 13. | ул. Вялых | пгт.Сибирцево | 1965 | гравийное | 2026 | 0,2км/1 200м2 | 250 000, 00 | | 0 |
| 14. | пер. Советов | пгт. Сибирцево | 1971 | гравийное | 2026 | 0,45км/2 700м2 | 500 000, 00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **Сибирцевское городское поселение** |  | **гравийное** | **2026** | **1,35км/8 100м2** | **1 450 000,00** | | 0 |
|  | **ИТОГО в 2026 г.** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------- | 0 | **2026** | **5,65км/33 900м2** | **4 000 000,00** | | 0 |
| ***И Т О Г О*** | | | | | ***2026*** | ***5,65км/***  ***33 900м2*** | ***4 000 000,00*** | | 0 |
| **2027 год** | | | | | | | | | |
| **1-ый аукцион** | | | | | | | | | |
| 15. | ул. Линейная | пгт. Сибирцево | 2010 | универсальное | 2027 | 0,75км/4 500м2 | 2 280 000,00 | | 0 |
|  | **ИТОГО** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------- | **универсальное** | **2027** | **0,75км/4 500м2** | **2 280 000,00** | | 0 |
|  | **ИТОГО в 2027 г.** | **Сибирцевское городское поселение** | ------------------- | **универсальное** | **2027** | **0,75км/4 500м2** | **2 280 000,00** | | 0 |
| ***И Т О Г О*** | | | | | ***2027*** | ***0,75км/***  ***4 500м2*** | ***2 280 000,00*** | | 0 |