

АДМИНИСТРАЦИЯ

СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 августа 2017 г. пгт. Сибирцево № 823

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 691/пр от 06 апреля 2017 года, Уставом муниципального образования Сибирцевское городское поселение, администрация Сибирцевского городского поселения

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг.» (прилагается).

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела имущества, ЖКХ, дорог, благоустройства, земельных, градостроительных отношений и контроля Попову И.П.

Глава администрации

Сибирцевского городского поселения А.Н. Шейко

Утверждена

постановлением администрации

Сибирцевского городского поселения

№ 823 от 30.08.2017 г.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг

Муниципальное образование

Сибирцевское городское поселение

Срок реализации программы: 2018-2022 годы

Этапы реализации программы: 2018-2022 годы

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на территории Сибирцевского городского поселения**

В Сибирцевском городском поселении всего 91 многоквартирный дом. Из них 30 домов построены во второй половине 30-х годов прошлого века. Это дома деревянные, из бруса, без централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения. Благоустройство таких дворов жилищного фонда полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров полностью отсутствует. Недостаточно проводились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев. Система ливневой канализации полностью отсутствует, не обеспечивается отвод воды в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. Во дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Наличие на придомовых территориях полуразрушенных хозяйственных построек отрицательно сказывается на внешнем облике придомовой территории и создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствие обустроенных стоянок для автомобилей приводит к хаотичной парковке.

Остальные многоквартирные дома (61 дом) построены около 30-50 лет назад и благоустройство этих домов намного лучше. Это дома с централизованным отоплением, водоснабжением и водоотведением. На территории создано 6 товариществ собственников недвижимости (ТСН), 46 обслуживаются управляющими компаниями, остальные собственники выбрали непосредственное управление. Во дворах таких домов имеется частично и установка малых архитектурных форм, и освещение и озеленение. Но все же практически во всех дворах отсутствует твердое покрытие, ливневая канализация, выделенная парковка, требуется освещение.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации сегодня весьма актуальны и не решены до сих пор в связи с недостаточностью денежных средств.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству (асфальтирование придомовой территорий, подъездов к жилым домам, установка детской площадки, восстановление парка Победы) благоприятно сказываются на внешнем облике всего поселения. Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания жителей Сибирцевского городского поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую пространственную информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Сибирцевском городском поселении количество дворовых территорий составляет 58, что составляет 180264 кв. м.

Из них обеспечены твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение в любое время в любую погоду- 8 шт, 39573,00 кв.м.

Освещено 3 дворовых территории, что составляет 2503кв.м

Игровое оборудование для детей до пяти лет, с набором необходимой мебели расположено в 26 дворах, достаточно озеленены 23 двора, оборудованы площадками для сбора ТКО 39 дворов.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 19 % .

В Сибирцевском городском поселении численность населения составляет порядка 15 тыс.человек. Из них в многоквартирных домах проживает 6000 чел. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями 1000 чел, что составляет 7 % от общей численности населения Сибирцевского городского поселения.

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения:

- спортивные площадки – 4 шт, площадью- 18133 кв.м.

- детские площадки - 20, площадью 35685 кв.м

Площадки для выгула собак на территории Сибирцевского городского поселения отсутствуют.

В итоге, доля населения, имеющего удобный пешеходный подход к площадкам, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга от общей численности населения Сибирцевского городского поселения составляет 3000 чел, что составляет 20%.

На территории Сибирцевского городского поселения количество общественных территорий составляет – 17 шт., общей площадью -83484 кв.м. Из них всего 16 %, 13357 кв.м. являются благоустроенными, 84 %, 70127 кв.м. нуждаются в благоустройстве.

На 1 жителя поселения приходится 1,1 кв.м. благоустроенной общественной территории.

Финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий практиковалось на территории Сибирцевского городского поселения, по частной инициативе, с совместным финансовым участием администрации и граждан.

Трудовое участие граждан в благоустройстве территории Сибирцевского городского поселения проявляется в проведении субботников (уборка мусора), высаживании саженцев деревьев.

**Раздел II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований РФ, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью данного проекта является создание условий для системного

повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской

Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2022 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучению 2000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из

Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку

Государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг. предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Приморского края приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Сибирцевского городского поселения, устойчивое повышение качества жизни населения, развитие социальной и культурной сферы, а также современной комфортной городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сибирцевского городского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных дорожек, парковых, игровых и спортивных зон и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Сибирцевского городского поселения;

- обеспечение формирования единого облика Сибирцевского городского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сибирцевского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Раздел III. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы на каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников.

**В минимальный перечень видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей поселения, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и так далее. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов.

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов.

**В перечень дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению;

- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

- иные виды работ.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Сибирцевское городское поселение.

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

- восстановление парка «Победа»;

- благоустройство центральной площади;

- устройство (реконструкция) пешеходных дорожек;

- восстановление детско-оздоровительных зон;

- благоустройство иных муниципальных территорий общего пользования.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании Сибирцевское городское поселение, включая благоустройство дворовых проездов, освещение дворовых территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;

– увеличение доли дворовых территорий в муниципальном образовании Сибирцевское городское поселение, на которых выполнены работы по благоустройству;

– увеличение доли территорий общего пользования в муниципальном образовании

Сибирцевское городское поселение, на которых выполнены работы по благоустройству;

– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Сибирцевское городское поселение.

**Раздел IV. Объем средств, необходимый на реализацию программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| местный бюджет | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 2 755,00 |
| краевой бюджет | 64 440,12 | 64 440,12 | 64 440,12 | 64 440,12 | 64 440,12 |
| фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 67 195,12 | 67 195,12 | 67 195,12 | 67 195,12 | 67 195,12 |

**Раздел V. Состав основных мероприятий, а также показатели результативности муниципальной программы**

В данном разделе муниципальной программы приведено обоснование основных мероприятий, с указанием сроков их реализации.

Включение в муниципальную программу основных мероприятий осуществлено исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территории муниципального образования – Сибирцевское городское поселение.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный  результат  (краткое описание) |
| 1. | Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий | июль 2017 г. | Изготовление (составление) паспортов благоустройства |
| 2. | Проведение инвентаризации благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | август 2018 г. | Изготовление (составление) паспортов благоустройства, заключение соглашений с собственниками о благоустройстве территорий до 2020 г. |
| 3. | Разработка и принятие правового акта о создании  общественной комиссии | июнь 2017 г. | Определение порядка работы общественной комиссии, вовлечение в благоустройство территории Сибирцевского городского поселения различных представителей общественности, политических партий, организаций |
| 4. | Принятие новых Правил благоустройства в соответствии с федеральными требованиями | сентябрь  2017 г. | Повышение уровня комплексного благоустройства  дворовых территорий, включая  благоустройство дворовых  проездов, освещение дворовых  территорий, сохранение и увеличение числа озелененных  территорий, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,  организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  территорий муниципального  образования |
| 5. | Благоустройство дворовых  территорий | 2018-2022 гг. |
| 6. | Благоустройство общественных территорий | 2018-2022 гг. |

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Сибирцевского городского поселения |
| Участники программы | - администрация Сибирцевского городского поселения;  - департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливным ресурсам Приморского края;  - собственники помещений в многоквартирных домах;  - организации всех форм собственности;  - граждане. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели программы | повышение уровня благоустройства территории Сибирцевского городского поселения, устойчивое повышение качества жизни населения, развитие социальной и культурной сферы, а также современной комфортной городской среды. |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сибирцевского городского поселения;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных дорожек, парковых, игровых и спортивных зон и т.д.);  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Сибирцевского городского поселения;  - обеспечение формирования разнообразных форм благоустройства Сибирцевского городского поселения;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сибирцевского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество реализованных комплексных проектов  благоустройства;  - количество благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми  территориям;  -реализация проектов благоустройства, реализованных с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций  - увеличение благоустроенных общественных территорий, пешеходных зон |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | на реализацию муниципальной программы  планируется направить 335955,6 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета Сибирцевского городского поселения – 13775 тыс. руб.;  - средства бюджета Приморского края – 322200,6 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты программы | - улучшение условий проживания;  - повышение комфортности городской среды;  - повышение активности граждан в принятии участий в благоустройстве территорий;  - повышение эстетического облика городской среды |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования Сибирцевское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 15 | 26 | 37 | 48 | 58 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 26% | 45% | 64% | 88% | 100% |
| 3. | Количество спортивных площадок | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 4. | Количество детских игровых площадок | шт. | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |
| 5. | Количество площадок для выгула собак | шт. | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 3 | 6 | 9 | 14 | 17 |
| 7. | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 17% | 35% | 52% | 82% | 100% |
| 8. | Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями | % | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 9. | Количество проектов благоустройства реализованных с трудовым (финансовым) участием граждан | шт. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Сибирцевское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и наименование основного мероприятия | ответственный исполнитель | срок | | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | основные направления реализации | связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сибирцевского городского поселения | | | | | | |
| 1. благоустройство дворовых территорий | -администрация Сибирцевского городского поселения,  - собственники МКД | 2018 г. | 2022 г. | - выполнение минимального перечня мероприятий по благоустройству | - ремонт дворовых проездов;  - обеспечение дворовых проездов;  - установка скамеек и урн для мусора | -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми  территориям |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, пешеходных дорожек, игровых и спортивных зон и т.д.); | | | | | | |
| 1. благоустройство общественных территорий | -администрация Сибирцевского городского поселения | 2018 г. | 2022 г. | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий | - восстановление парка «Победа»;  - благоустройство центральной площади;  - устройство (реконструкция) пешеходных дорожек;  - восстановление детско-оздоровительных зон;  - благоустройство иных муниципальных территорий общего пользования;  -приобретение специализированной техники | -количество реализованных комплексных проектов  благоустройства;  -увеличение благоустроенных общественных территорий, пешеходных зон |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Сибирцевского городского поселения | | | | | | |
| 1.Поведение собраний с гражданами, размещение информации на сайте администрации | -администрация Сибирцевского городского поселения | 2018 г. | 2022 г. | - активное участие граждан в разработке проектов благоустройства,  - трудовое (финансовое) участие граждан в благоустройстве | - озеленение дворовых и общественных территорий;  - содержание малых архитектурных форм | - охват населения благоустроенными дворовыми  территориям;  - реализация проектов благоустройства, реализованных с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций  -увеличение благоустроенных общественных территорий, пешеходных зон |
| Задача 4. Формирования разнообразных форм благоустройства Сибирцевского городского поселения | | | | | | |
| 1. Благоустройство территории Сибирцевского городского поселения | -администрация Сибирцевского городского поселения;  - общественная комиссия | 2018 г. | 2022 г. | - разнообразие стилей благоустройства территории Сибирцевского городского поселения | - отбор наиболее интересных и первоочередных проектов благоустройства | -количество реализованных комплексных проектов  благоустройства;  -количество благоустроенных дворовых территорий;  -увеличение благоустроенных общественных территорий, пешеходных зон |
| Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сибирцевского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | |
| 1.Информирование граждан и юридических лиц о необходимости повышения уровня благоустройства объектов, находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территорий | -администрация Сибирцевского городского поселения;  - общественная комиссия | 2018 г. | 2020 г. | - увеличение уровня благоустройства на всей территории Сибирцевского городского поселения | - заключение соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территорий, находящихся в собственности, в пользовании за счет их средств | -количество реализованных комплексных проектов  благоустройства;  -реализация проектов благоустройства, реализованных с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

муниципального образования Сибирцевское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник  финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб) | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Формирование современной городской  среды на территории муниципального образования  Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг | администрация Сибирцевского городского поселения | всего в том числе: |  |  |  |  | 67 195,12 | 67 195,12 | 67 195,12 | 67 195,12 | 67 195,12 |
| 1.местный бюджет |  |  |  |  | 2755,00 | 2755,00 | 2755,00 | 2755,00 | 2755,00 |
| 2. краевой бюджет | 768 | 05  03 | 06А  01R  5550 | 521 | 64 440,12 | 64 440,12 | 64 440,12 | 64 440,12 | 64 440,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

План реализации муниципальной программы

муниципального образования Сибирцевское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | статус | ответственный исполнитель | срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | |
| 2017 г. | | 2018 г. | | | | 2019 г. | | | |
| III  квар  тал | IV  квар  тал | I  квар  тал | II  квар  тал | III  квар  тал | IV  квар  тал | I  квар  тал | II  квар  тал | III  квар  тал | IV  квар  тал |
| 1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий | действующий | администрация Сибирцевского городского поселения | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | планируемый | администрация Сибирцевского городского поселения, общественная комиссия |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 3. Благоустройство дворовых территорий | планируемый | администрация Сибирцевского городского поселения |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |
| 4. Благоустройство общественных территорий | планируемый | администрация Сибирцевского городского поселения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Приложение № 6

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование Сибирцевское городское поселение,  Адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок  исполнения |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.6 | 200, 00 – МО  4678,05 –ПК  Итого: 4878,05 | 140,00-МО  3274,63 - ПК  Итого: 3414,63 | 30,00-МО  935,60 –ПК  Итого:975,60 | 20,00-МО  233,90 –ПК  Итого:243,90 | 2018 год |
| + | + | 2 шт | 1 шт | 2018 год |
| 2 | пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.8 | + | + | 2 шт | 1 шт | 2018 год |
| 3 | пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.10 | + | + | 1 шт | 1 шт | 2018 год |
| 4 | пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.12 | + | + | 3 шт | 3 шт | 2018 год |
| 5 | пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.24  пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.25 а  пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д.26 | + | + | 9 шт | 9 шт | 2018 год |
| 6 | пгт. Сибирцево, ул.Ленинская, д.27 | - | + | 3 шт | 3 шт | 2018 год |
| 7 | пгт. Сибирцево, ул.Ленинская, д.28  пгт. Сибирцево, ул.Ленинская, д.30 | \_ | + | 6 шт | 6 шт | 2018 год |
| 8 | пгт. Сибирцево, ул.Ленинская, д.35 а | \_ | + | 3 шт | 3 шт | 2018 год |
| 9 | пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д.28 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2018 год |
| 10 | пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д.16  пгт. Сибирцево, ул. Школьная, д.1 | + | + | 6 шт | 6 шт | 2018 год |
| 11 | пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д.20  пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д.18 | + | + | 6шт | 6 шт | 2018 год |
| 12 | пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д.5 | - | + | 8 шт | 4 шт | 2018 год |
| 13 | пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д.7 | - | + | 8 шт | 4 шт | 2018 год |
| 14 | пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д.9 | - | + | 8 шт | 4 шт | 2018 год |
| 15 | пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д.11 | - | + | 8 шт | 4 шт | 2018 год |
|  |  | 220, 00 – МО  5145,85 –ПК  Итого: 5365,85 | 140,00-МО  3274,63 - ПК  Итого: 3414,63 | 20,00-МО  467,80 –ПК  Итого:487,80 | 10,00-МО  233,90 –ПК  Итого:243,90 | 2019 год |
| 16 | пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.24 | + | + | 2 шт | 1 шт | 2019 год |
| 17 | пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.25 | + | + | 4 шт | 2 шт | 2019 год |
| 18 | пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.26 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2019 год |
| 19 | пгт. Сибирцево, ул.Чапаева, д.24 | + | + | 2 шт | 2 шт | 2019 год |
| 20 | пгт. Сибирцево, ул.Чапаева, д.26 а  пгт. Сибирцево, ул.Чапаева, д.24 а | + | + | 4 шт | 2 шт | 2019 год |
| 21 | пгт. Сибирцево, ул.Мелиораторов, д.1  пгт. Сибирцево, ул.Мелиораторов, д.2  пгт. Сибирцево, ул.Мелиораторов, д.3  пгт. Сибирцево, ул.Мелиораторов, д.4  пгт. Сибирцево, ул.Мелиораторов, д.5  пгт. Сибирцево, ул.Мелиораторов, д.6  пгт. Сибирцево, ул.Мелиораторов, д.7 | + | + | 15 шт | 15 шт | 2019 год |
| 22 | пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.8  пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.10 | - | + | 2 шт | 2 шт | 2019 год |
| 23 | пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.12  пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.14 | - | + | 2 шт | 2 шт | 2019 год |
| 24 | пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.18  пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.20 | - | + | 2 шт | 2 шт | 2019 год |
| 25 | пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.22  пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д.24 | - | + | 2 шт | 2 шт | 2019 год |
| 26 | пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д.28 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2019 год |
|  |  | 220, 00 – МО  5145,85 –ПК  Итого: 5365,85 | 140,00-МО  3274,63 - ПК  Итого: 3414,63 | 20,00-МО  467,80 –ПК  Итого:487,80 | 10,00-МО  233,90 –ПК  Итого:243,90 | 2020 год |
| 27 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.4 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 28 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.5 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 29 | пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д.6 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 30 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.14 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 31 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.15 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 32 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.8 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 33 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.17 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 34 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.20 | + | + | 6 шт | 6 шт | 2020 год |
| 35 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.19 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 36 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.13 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
| 37 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.7 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2020 год |
|  |  | 220, 00 – МО  5145,85 –ПК  Итого: 5365,85 | 140,00-МО  3274,63 - ПК  Итого: 3414,63 | 20,00-МО  467,80 –ПК  Итого:487,80 | 10,00-МО  233,90 –ПК  Итого:243,90 | 2021 год |
| 38 | пгт. Сибирцево, ул. Вокзальная, д.14 | + | + | 1 шт | 1 шт | 2021 год |
| 39 | пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д.10  пгт. Сибирцево, ул.Красноармейская, д.12 | + | + | 8 шт | 8 шт | 2021 год |
| 40 | пгт. Сибирцево, ул.Красноармейская, д.14 | + | + | - | 4 шт | 2021 год |
| 41 | пгт. Сибирцево, ул.Красноармейская, д.16  пгт. Сибирцево, ул.Красноармейская, д.18 | + | + | 8 шт | 8 шт | 2021 год |
| 42 | с. Монастырище, ул. Титова, д.13 | + | + | 2 шт | 2 шт | 2021 год |
| 43 | с. Высокое, ул. Строительная, д.1  с. Высокое, ул. Строительная, д.2 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2021 год |
| 44 | пгт. Сибирцево, ул. Школьная, д.2 | + | + | 3 шт | 3 шт | 2021 год |
| 45 | пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д.8 | + | + | 2 шт | 2 шт | 2021 год |
| 46 | с. Монастырище, ул. Лазо, д.27 | + | + | 3 шт | 3 шт | 2021 год |
| 47 | с. Монастырище, ул. Якименко, д.74 | + | + | 2 шт | 3 шт | 2021 год |
| 48 | с. Монастырище, ул. Якименко, д.76 | + | + | 3 шт | 3 шт | 2021 год |
|  |  | 220, 00 – МО  5145,85 –ПК  Итого: 5365,85 | 140,00-МО  3274,63 - ПК  Итого: 3414,63 | 20,00-МО  467,80 –ПК  Итого:487,80 | 10,00-МО  233,90 –ПК  Итого:243,90 | 2022 год |
| 49 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.9 | + | + |  |  |  |
| 50 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.10 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2022 год |
| 51 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.11 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2022 год |
| 52 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.12 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2022 год |
| 53 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.16 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2022 год |
| 54 | пгт. Сибирцево, ул.Строительная, д.18 | + | + | 6 шт | 6 шт | 2022 год |
| 55 | пгт. Сибирцево, ул. Линейная, д.10 | + | + | 4 шт | 4 шт | 2022 год |
| 56 | пгт. Сибирцево, пер. Советов, д.3 | + | + | 2 шт | 2 шт | 2022 год |
| 57 | пгт. Сибирцево, пер. Советов, д.4 | + | + | 2 шт | 2 шт | 2022 год |
| 58 | пгт. Сибирцево, пер. Советов, д.5 | + | + | 2шт | 2шт | 2022 год |
|  | Итого: 2018 год – 390,00 тыс. руб. МО  - 9122,18 тыс.руб. ПК  Итого: 2019 год – 390,00 тыс. руб. МО  - 9122,18 тыс.руб. ПК  Итого: 2020 год – 390,00 тыс. руб. МО  - 9122,18 тыс.руб. ПК  Итого: 2021 год – 390,00 тыс. руб. МО  - 9122,18 тыс.руб. ПК  Итого: 2022 год – 390,00 тыс. руб. МО  - 9122,18 тыс.руб. ПК |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование  Сибирцевское городское поселение,  адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парк культуры и отдыха «Победа» | 1)устройство пешеходных зон (закуп и укладка брусчатки – 450,00 МО; 10525,61-ПК)  2) освещение - 50,00 МО; 1 169,51-ПК  3) озеленение - 50,00 МО; 1 169,51-ПК  4) закуп детских игровых и спортивных форм с доставкой и установкой – 300,00 МО; 7 017,07 – ПК  5)закуп и устройство основания для детских и спортивной площадок - 400,00 МО; 9 356,10-ПК  **Итого:** **1250,00 т.р.– МО; 29 237,80 т.р. ПК** | 2018 год |
| 2 | Пешеходная дорожка по улице Строительная от улицы Красноармейская до улицы Электрическая, пгт. Сибирцево( к школе № 5) | 1) закуп и укладка брусчатки;  2) озеленение  **Итого: 300,00 т.р. – МО; 7017,07 - ПК** | 2018 год  2018 год |
| 3 | Пешеходная дорожка по улице Заречной от ж/д моста до улицы Мостовая | 1) асфальтирование;  2) озеленение  **Итого:** **200,00 т.р. – МО; 4678,05 - ПК** | 2018 год  2018 год |
| 4 | Центральная площадь пгт. Сибирцево | 1) устройство покрытия на центральной площади – 175,00 – МО; 4089,02 – ПК  2) освещение – 25,00 –МО; 584,76 – ПК  3) установка скамеек и урн -10,00 – МО; 233,90 –ПК  **Итого: 465,00 - МО; 10876,46 - ПК** | 2018 год |
| 5 | Территория у здания администрации | 1) установка скамеек и урн;  2) озеленение  **Итого: 75,00 – МО; 1754,27 – ПК** | 2018 год |
| 6 | Территория у спортивного зала | 1) установка скамеек и урн;  2) озеленение  **Итого: 75,00 – МО; 1754,27 – ПК** | 2018 год |
| 7 | Детско-оздоровительная зона по улице Строительная между МКД № 7 и № 8 | 1)закуп детских игровых и спортивных форм с доставкой и установкой;  2) закуп и устройство основания для детских игровых и спортивных зон;  3) установка скамеек и урн  4) освещение  **Итого:** **700,00 т.р. – МО; 16 373,17 - ПК** | 2019 год |
| 8 | Пешеходная дорожка вдоль улицы Гагарина от улицы Красноармейская до поликлиники | 1) закуп и укладка брусчатки;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого: 400,00 – МО; 9356,09 – ПК** | 2019 год |
| 9 | Пешеходная дорожка вдоль улицы Кутузова от улицы Шоссейная до улицы Мелиораторов | 1) закуп и укладка брусчатки;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого: 632,50 – МО; 14794,33 – ПК** | 2019 год |
| 10 | Детско-оздоровительная зона ул. Красноармейская, д.14 пгт. Сибирцево | 1) устройство основания для детских и спортивных площадок  **Итого: 632,50 – МО; 14794,33 – ПК** | 2019 год |
| 11 | Пешеходная дорожка от надземного перехода через ж/д. до ул.Линейная | 1) асфальтирование;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого: 400,00 – МО; 9356,09 – ПК** | 2020 год |
| 12 | Пешеходная дорожка вдоль улицы Комсомольская от ж/д. моста до парка культуры и отдыха «Победа»; | 1) закуп и укладка брусчатки;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого:800,00 – МО;–18712,19 ПК** | 2020 год |
| 13 | Спортивная площадка ул. Титова  с. Монастырище | 1) закуп и устройство основания для спортивных зон;  2) закуп спортивных форм с доставкой и установкой;  3) освещение;  4) установка скамеек и урн;  **Итого: 850,00 – МО;–19881,70 ПК** | 2020 год |
| 14 | Сквер (возле памятника) ул. Вялых с. Монастырище | 1) освещение;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  4) устройство основания  **Итого: 315,00 – МО;7367,93– ПК** | 2020 год |
| 15 | Пешеходная дорожка вдоль улицы Красноармейская от улицы Вокзальная до улицы Шоссейная | 1) закуп и укладка брусчатки;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого: 1965,00 – МО; 45961,83 – ПК** | 2021 год |
| 16 | Детская площадка ул. Октябрьская, с. Халкидон | 1) устройство основания для детской площадки;  2) закуп детских игровых форм с доставкой и установкой;  3) установка скамеек и урн;  4) озеленение  **Итого:** **400,00 т.р. – МО; 9356,09 - ПК** | 2021 год |
| 17 | Пешеходная дорожка вдоль улицы Шоссейная от улицы Красноармейская до ул. Борщ | 1) закуп и укладка брусчатки;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого: 200,00 – МО; 4678,05 – ПК** | 2022 год |
| 18 | Пешеходная дорожка вдоль улицы Резниченко от улицы Шоссейная до улицы Брюсова | 1) закуп и укладка брусчатки;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого: 200,00 – МО; 4678,05 – ПК** | 2022 год |
| 19 | Сквер (возле памятника) ул. Центральная с. Орехово | 1) освещение;  2) установка скамеек и урн;  3) озеленение  **Итого: 50,00 – МО; 1169,51 – ПК** | 2022 год |
|  |  | **Итого:**  **2018 год - 2 755,00 МО; 64 440,12 - ПК**  **2019 год - 2 755,00 МО; 64 440,12 – ПК**  **2020 год - 2 755,00 МО; 64 440,12 – ПК**  **2021 год - 2 755,00 МО; 64 440,12 – ПК**  **2022 год - 2 755,00 МО; 64 440,12 - ПК** |  |

Приложение № 8

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

ПЕРЕЧЕНЬ

подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования Сибирцевское городское поселение на 2018-2022 гг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование подлежащего созданию (восстановлению, реконструкции) объекта централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения | Адрес подлежащего созданию (восстановлению, реконструкции) объекта централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Монастырище, Черниговского района | Нецентрализованная система холодного водоснабжения |  |
| 2 | с. Орехово, Черниговского района | Централизованная система холодного водоснабжения |  |